### Plan de Pruebas: Sprint 1

Este plan de pruebas tiene como objetivo validar la operatividad del módulo CRUD base de flota, la lógica de reducción de vehículos en el motor de agendamiento dinámico, y el control de acceso inicial para estudiantes e instructores.

- Alcance:

- Portal Administrativo: Gestión de vehículos/instructores y bloqueos de disponibilidad.

- Portal Estudiante: Autenticación y visualización de la Tarjeta Web.

- Portal Instructor: Visualización de agenda diaria y sincronización de bloqueos.

- Entornos de Prueba: Las pruebas se ejecutarán sobre los ambientes contenerizados con Docker configurados por Gabriel Godoy, interactuando con el backend y frontend desarrollados por Gabriel Godoy y Maximiliano Valdebenito.

- Tipos de Pruebas a Ejecutar:

  - Pruebas Funcionales: Validación de los criterios de aceptación de cada Historia de Usuario.

  - Pruebas de Seguridad (OWASP): Verificación de autenticación, uso de contraseñas y restricción de vistas según el rol.

  - Pruebas de Concurrencia: Evaluación de la respuesta del sistema al aplicar bloqueos concurrentes en el motor de agendamiento.

### Matriz de Casos de Prueba (Sprint 1)

A continuación, la matriz basada estrictamente en los criterios de aceptación de las Historias de Usuario:

| ID Caso | Historia de Usuario | Módulo | Descripción del Caso de Prueba | Precondiciones | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | US-01: Gestión de la Flota | Admin | Crear un nuevo recurso de instructor y vehículo | El administrador debe tener una sesión activa. | 1. Navegar al mantenedor de flota. 2. Ingresar patente y modelo del vehículo. 3. Asignar el recurso a la sede de Macul o Peñalolén. | Los datos se guardan con éxito. La disponibilidad del recurso se refleja inmediatamente en la capacidad del motor de agendamiento. |
| CP-02 | US-02: Bloqueo de Disponibilidad | Admin | Bloquear agenda por examen municipal | Debe existir al menos un vehículo y un instructor registrados (CP-01). | 1. Seleccionar una fecha y bloque horario. 2. Seleccionar un instructor para aplicar el bloqueo. | El motor de agendamiento reduce la flota disponible de 2 a 1 vehículo temporalmente. El sistema impide que los estudiantes agenden en ese bloque. |
| CP-03 | US-03: Acceso a Tarjeta Web | Estudiante | Inicio de sesión exitoso | El estudiante debe estar registrado con credenciales válidas. | 1. Acceder a la vista de inicio de sesión. 2. Ingresar RUT/correo y contraseña. | El sistema valida las credenciales y despliega de forma segura la Tarjeta Web del estudiante. Se visualizan los bloques teóricos completados y pendientes. |
| CP-04 | US-03: Acceso a Tarjeta Web | Estudiante | Visualización en tiempo real | El estudiante inicia sesión. El administrador actualizó datos. | 1. Mantener la vista de la Tarjeta Web abierta. 2. El administrador ingresa un nuevo dato. | La interfaz del estudiante refleja los cambios de los datos ingresados en tiempo real. |
| CP-05 | US-04: Agenda Diaria | Instructor | Visualización de bloques asignados | El instructor tiene clases agendadas en el motor dinámico. | 1. Iniciar sesión como instructor. 2. Acceder a la vista diaria de la agenda. | Se muestran los bloques agendados con el nombre del alumno y el vehículo asignado. |
| CP-06 | US-04/US-06: Consulta de Disponibilidad | Instructor | Visualización de advertencia por bloqueo | Un administrador aplicó un bloqueo de salida municipal (CP-02). | 1. Iniciar sesión como instructor. 2. Visualizar los bloques horarios en el portal. | Se muestra una advertencia visual (etiqueta o color) en el bloque con el vehículo bloqueado. El sistema indica qué instructor y vehículo están ocupados en el examen. |