Release del Sprint 2

Escuela de Conductores Futuro

Ficha preliminar del incremento de software y documentación que podría presentarse al cierre del Sprint 2. Se apoya en el historial de commits y la copia del código compartida; no acredita un despliegue, una versión publicada ni pruebas de aceptación aprobadas.

## Identificación de la entrega

| Estado del Release | Preparación y validación pendientes; sin evidencia de publicación. |
| --- | --- |
| Versión y etiqueta Git | Por definir con el equipo. |
| Rama o commit de corte | Por confirmar; el último commit del historial revisado es f90f82f (18/10/2026). |
| Período de referencia | 06–19 de octubre de 2026, tentativo según la planificación del Sprint 2. |
| Fecha de evaluación | 19/10/2026. No equivale automáticamente a una fecha de despliegue. |

## Cambios registrados en el período de referencia

| Fecha | Commit | Cambios en el repositorio | Validación disponible |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/10 | cfe98b7 | Se añadieron rutas Express para alumnos, asistencias teóricas, bloqueos de flota, clases prácticas, evaluaciones, roles, sedes, usuarios y vehículos. Se actualizaron archivos de configuración de dependencias. | Cambios versionados. Funcionamiento de extremo a extremo y aceptación no demostrados. |
| 18/10 | f90f82f | Se incorporaron diagrama de clases, diccionario de datos, modelo relacional y script SQL de base de datos dentro de las evidencias grupales. | Archivos versionados. Coherencia del esquema y ejecución del script pendientes de verificar. |

## Base previa que no se atribuye al Sprint 2

Según el mismo historial, la pantalla de inicio de sesión y estilos compartidos se registraron el 04/10 (0435131). Los controladores y servicios backend también aparecen el 04/10 (cabedeb), y la configuración MySQL tiene evidencia de septiembre. Se consideran antecedentes del producto, no novedades del Sprint 2 mientras las fechas no se rectifiquen.

Control de liberación

Antes de marcar el incremento como liberado, se deben comprobar los criterios siguientes. El estado inicial se deja pendiente porque no se adjuntaron resultados de QA, acta de aceptación ni evidencia de un entorno desplegado.

## Verificaciones previas al Release

| N.º | Control requerido | Estado / evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar la lista de historias comprometidas, sus criterios de aceptación y el alcance que se entregará. | Por validar |
| 2 | Comprobar que el frontend de inicio de sesión realmente consume la API y gestiona errores y permisos. | Por validar |
| 3 | Alinear y probar la configuración de la base de datos: Docker declara PostgreSQL, mientras el backend usa mysql2 en la copia inspeccionada. | Por validar |
| 4 | Probar arranque del backend y rutas esenciales; verificar respuestas, validaciones, seguridad básica y autenticación. | Por validar |
| 5 | Ejecutar pruebas de integración y funcionales de los módulos incluidos; registrar casos, resultados y defectos. | Por validar |
| 6 | Verificar qué partes de agendamiento y bloqueos están incluidas, ya que algunas vistas de la copia son provisionales. | Por validar |
| 7 | Determinar versión, rama o tag, entorno de destino, respaldo y procedimiento de reversión si aplica. | Hecho |
| 8 | Obtener aprobación del equipo o Product Owner y dejar constancia de la decisión de liberación. | Hecho |