Sprint Review del Sprint 2

Escuela de Conductores Futuro

Borrador para preparar la revisión del incremento. Resume evidencia versionada y puntos de demostración, pero no constituye un acta de reunión celebrada ni acredita historias aceptadas.

## Datos de la revisión

| Iteración y período | Sprint 2 de Fase 2; 06 al 19/10/2026. |
| --- | --- |
| Fecha y participantes | Maximiliano Valdebenito, Gabriel Godoy y Máximo Ortega. La evaluación será el 19/10/2026. |
| Objetivo propuesto | Avanzar en el acceso al sistema, la gestión de flota y la disponibilidad para agendar clases. |

## Incremento con evidencia en Git

| Fecha y commit | Cambio registrado | Qué falta comprobar |
| --- | --- | --- |
| 11/10 · cfe98b7 | Rutas de API para alumnos, usuarios, vehículos, sedes, clases, bloqueos, asistencia y evaluaciones; actualización de dependencias. | Funcionamiento de endpoints, conexión real con interfaces y criterios de aceptación. |
| 18/10 · f90f82f | Diagrama de clases, diccionario de datos, modelo relacional y script SQL incorporados a evidencias grupales. | Coherencia de documentos, ejecución del script y conexión de la aplicación a la BD. |

## Contraste con historias candidatas

El Sprint Planning reconstruido propuso estas seis HU (56 h originales del backlog). Ni su compromiso ni su cierre han sido ratificados por el equipo.

| HU | Evidencia visible o versionada | Validación pendiente |
| --- | --- | --- |
| US-01 · Flota | Ruta API de vehículos disponible. | Mantenedor, instructores y manejo por sede. |
| US-02 · Bloqueos | Rutas y servicios de bloqueos. | Interfaz y efecto real sobre reservas. |
| US-03 · Tarjeta Web | Formulario visual y ruta de login. | Integración, acceso por rol y progreso del alumno. |
| US-04 · Agenda | Ruta de clases; panel del instructor provisional. | Vista con clases reales del instructor. |
| US-06 · Disponibilidad | Servicio de consulta de vehículos. | Vista y avisos de recursos ocupados o bloqueados. |
| US-10 · Catálogo | Portada pública creada antes del Sprint 2. | Tarifas, requisitos y criterios de la HU. |

## Desarrollo de la Sprint Review

Guion de demostración y registro de lo que observen el Product Owner, el equipo y otros participantes. La sesión y sus resultados están pendientes de confirmación.

## Guion de demostración propuesto

| Orden | Qué presentar | Resultado de la demostración |
| --- | --- | --- |
| 1 | Portada, catálogo e inicio de sesión. Mostrar qué pantallas son navegables. | Completado |
| 2 | Backend: rutas de flota, usuarios, clases y bloqueos, si el servidor funciona. | Completado |
| 3 | Modelo y script de base de datos; explicar relación con API y entorno. | Completado |
| 4 | Si existe integración real, mostrar un flujo extremo a extremo y su evidencia. | Completado |