# Product Backlog Priorizado

Proyecto: Escuela de Conductores Futuro

| ID | Épica | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación (Horas) | Justificación de Prioridad / Dependencia Técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | EP-04 | Gestión de la Flota de Vehículos e Instructores | ALTA | 12 hrs | Crítica. Modulo CRUD base. Sin datos de flota cargados no puede operar el motor de agendamiento. |
| US-02 | EP-03 | Bloqueo de Disponibilidad por Salida Municipal | ALTA | 16 hrs | Crítica. Resuelve el dolor principal del negocio: mitigar el sobre agendamiento por flota variable (de 2 a 1). |
| US-03 | EP-02 | Acceso a Tarjeta Web mediante Inicio de Sesión | ALTA | 8 hrs | Alta. Control de acceso (RBAC/JWT) inicial para que el alumno visualice sus datos de forma segura. |
| US-04 | EP-03 | Visualización de Agenda Diaria (Instructor) | ALTA | 8 hrs | Alta. Permite al instructor conocer su hoja de ruta y coordinar el uso de vehículos activos con sus pares. |
| US-05 | EP-04 | Registro de Asistencia a Bloques (Instructor) | ALTA | 8 hrs | Alta. Reemplaza las planillas físicas y alimenta en tiempo real la tarjeta web de progreso del estudiante. |
| US-06 | EP-03 | Consulta de Disponibilidad de Vehículos | ALTA | 8 hrs | Alta. Alerta visualmente al equipo sobre bloqueos del parque automotriz debido a exámenes en terreno. |
| US-07 | EP-02 | Consulta de Horarios Prácticos Agendados | ALTA | 4 hrs | Alta. Otorga al alumno visibilidad sobre el calendario de sus clases prácticas agendadas por la escuela. |
| US-08 | EP-02 | Autogestión y Cancelación de Horas desde WhatsApp | ALTA | 16 hrs | Alta (Mitigación). Mecanismo clave del MVP para liberar de inmediato horas ociosas de conducción. |
| US-09 | EP-04 | Ingreso y Evaluación Psicotécnica | ALTA | 8 hrs | Alta. Digitaliza el examen inicial del alumno, unificando el expediente médico/técnico de Macul y Peñalolén. |
| US-10 | EP-01 | Exploración del Catálogo y Sucursales | MEDIO | 4 hrs | Media. Cara pública de captación corporativa; accesible sin credenciales. |
| US-11 | EP-01 | Preinscripción Mediante Formulario Público | MEDIO | 8 hrs | Media. Captura datos básicos de postulantes y valida formatos críticos (RUT/Email). |
| US-12 | EP-04 | Gestión de Formularios de Preinscripción | MEDIO | 8 hrs | Media. Bandeja de entrada para que administración tome contacto y concrete el proceso de matrícula física. |
| US-13 | EP-04 | Ingreso de Notas de Exámenes (Instructor) | MEDIO | 4 hrs | Media. Registra calificaciones teóricas y prácticas completando el flujo de avance académico. |
| US-14 | EP-04 | Panel de Métricas de Rendimiento (Admin) | MEDIO | 24 hrs | Media. Entrega reportes de ausentismo y horas ocupadas/libres filtradas por sucursal y rango de fechas. |
| US-15 | EP-04 | Revisión del Perfil del Alumno (Instructor) | BAJO | 8 hrs | Baja. Optimización pedagógica; permite consultar asistencias teóricas previas antes de salir a la calle. |

Esfuerzo Total estimado del backlog: 136 Horas de Desarrollo.